РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 № 1 с. Солоновка

Об утверждения плана

работы Администрации

Солоновского сельсовета

по благоустройству сел

на 2020 год

 В соответствии со ст. 3 Устава муниципального образования Солоновский сельсовет, решением районного Собрания депутатов Новичихинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работы Администрации Солоновского сельсовета по благоустройству сел на 2020 год.
2. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Глава Солоновского сельсовета П.А. Кротов

Утвержден

 постановлением Администрации

сельсовета от 30.01.2020 № 1

ПЛАН

Работы Администрации Солоновского сельсовета

по благоустройству сел на 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проводимые мероприятия | Время проведения | Ответственныйза исполнение |
| 1. | Очистка дорог местного значения от снега в зимний период | Декабрь 2019г апрель 2020 г. | Администрация сельсовета, ДРСУ, фермерские хозяйства |
| 2. | Санитарное состояние и благоустройство сел | Апрель,Сход граждан | Администрация сельсовета |
| 3. | Проведение субботника по наведению санитарного порядка в селах | конец апреля, май | Администрация сельсовета, магазины, ФАПы, почта, школы, жители сел |
| 4. | Провести проверку санитарного состояния на приусадебных участках и прилегающей к нему территории личных домовладений граждан сел | Апрель – май  | Депутаты сельсовета,Административная комиссия |
| 5. | Навести порядок на кладбищах пос. Красноярка, с. Павловка, с. 10 лет Октября, с. Солоновка | Апрель – май  | Жители сел, Администрация сельсовета |
| 6. | Привести в порядок, подновить 5 памятников погибшим в ВОВ; 1 мемориал; 1 Братскую могилу воинов гражданской войны  | Апрель – май  | Администрация сельсовета, школа |
| 7. | Наведение порядка на свалках в пос. Красноярка, с. Павловка, с. 10 лет Октября, с. Солоновка  | Май - июнь | Администрация сельсовета, руководители хозяйств |
| 8. | Провести заседание административной комиссии по результатам обхода частных подворий  | Июнь,В течение года  | Администрация сельсовета, Административная комиссия |
| 9. | Сделать подсыпку дорог внутри сел | Июнь  | Администрация сельсовета |
| 10. | Засыпать гравием улицу Школьная в с. Солоновка. | Июль | Администрация сельсовета |
| 11. | Провести конкурс на лучшую усадьбу в пос. Красноярка, с. Павловка, с. 10 лет Октября,с. Солоновка.  | Июнь - август | Депутаты сел, женсоветы, советы Ветеранов,  |
| 12. | Оформить памятники ВОВ в с. Солоновка, с. 10 лет Октября, с. Павловка.  | Май – июнь | Администрация сельсовета  |
| 13. | Расширить плотину на водоемах сел | Апрель, май | Администрация сельсовета, фермерские хозяйства |
| 14. | Провести День села в пос. Красноярка, с. Павловка, с 10 лет Октября, с. Солоновка | Август | ДК, женсоветы, советы Ветеранов, Администрация сельсовета |